N. 197 reg.

 COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
________________________

OGGETTO:	OPERA PUBBLICA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT”: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.

Il giorno sette OTTOBRE 2015

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
presenti	assenti

SINDACO	BERTI Roberto	( X )	( )

ASSESSORI	BUSIN Alberto	( X )	( )
CAMPO Maria Giulia	( X )	( )
CAROLLO Silvia	( X )	( )
POZZER Giuseppe	( X )	( )

SEGRETARIO	CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa	( X )	( )

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

L’Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“In riferimento all’oggetto e quale Responsabile del procedimento dell’OO.PP. si comunica quanto di seguito:
- il Palazzetto dello Sport abbisogna di importanti e rilevanti interventi di manutenzione straordinaria così descritti:
## a - rifacimento e sistemazione della rete scarichi meteorici;
## b - ripristino della pavimentazione dello scivolo posteriore;
## c - intonaco esterno risanante ad azione deumidificante;
## d - rifacimento della copertura palazzina servizi e coperto sud;
## e - pensilina di copertura della rampa;
## f - manutenzione della pavimentazione sportiva;
## g - trattamento antipolvere delle tribune;

- con determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 102 del 15.05.2013 si incaricava l'Ing. Campagnolo Livio di Breganze (VI) della redazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, DD.LL. e contabilità dell'opera pubblica “manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport” impegnando la somma necessaria la sola progettazione preliminare, rinviando la rimanente spesa all'approvazione del relativo bilancio, presupponendo una spesa complessiva dell'opera pari a €. 165.000,00;

- con determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 59 del 20.03.2014 si impegnava il residuo importo per l'incarico complessivo sopradescritto; la somma stanziata per le spese tecniche, presupponendosi una spesa complessiva dell'opera pari a €. 165.000,00, ammontava a €. 11.500,00 oltre ad oneri fiscali e previdenziali (€. 14.591,20 4% cassa ingegneri e IVA 22% cps.);

- l'urgenza di procedere celermente con la progettazione era stata determinata anche dal fatto che il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze aveva emanato un bando (pubblicato in G.U il 27/04/2013 n. 98) per il finanziamento, con contributi in conto capitale, dell'impiantistica sportiva e in base a tale bando le domande dovevano pervenire entro l'11/06/2013 con almeno la fase progettuale preliminare approvata;

- con delibera di Giunta Comunale n. 108 del 05/06/2013 si approvava il progetto preliminare relativo all’opera pubblica “manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport” così come predisposto dall'Ing. Campagnolo Livio di Breganze (VI) per un importo complessivo di €. 88.500,00, dando atto che tale progettazione era conforme alle disposizioni contenute nel D.L.vo 163/'06 con particolare riferimento all'art. 17 del D.P.R. 207/'10;

- tale progettazione prevedeva il seguente quadro economico preliminare di spesa:

A -Lavori progettuali:
- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 70.151,22
- Oneri non soggetti a ribasso d'asta (ex 81/'08)	€. 3.048,78
Totale importo lavori progettuali	€. 73.200,00

B – Somme in Amministrazione:
  - Imprevisti (i.c.)	€. 227,14
  - Progettazione, DD.LL. , ex 81/08, CNPAIA	€. 5.678,40
  - Oneri ex art. 92 D.Lgs. 163/'06	€. 732,00
  - Spese di istruttoria, pubblicità, bandi	€. 150,00
  - I.V.A. Al 21%	€. 1.192,46
  - I.V.A. Al 10%	€. 7.320,00
Totale somme in Amministrazione	€. 15.300,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 88.500,00

e comprendeva le sole opere di eliminazione delle infiltrazioni d'acqua piovana sulla copertura nel lato est, con nuova copertura delle rampe esterne, ed ovest;

- l'opera prevista era così descritta e finanziata nel bilancio 2013:
Manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport.
descrizione: i lavori consistono nella manutenzione straordinaria della copertura e delle rampe laterali per eliminare problemi di infiltrazioni delle acque meteoriche e rifacimento di parte degli intonaci e pitture delle murature esterne ed interne oltre a risolvere il problema dei fenomeno di allagamenti al piano seminterrato.

Importo: €. 150.000,00 cap. 23300 “Manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport”
       finanziamento: alienazione aree S. Rosa per €. 125.000,00 +
        oneri urbaniz. per €. 25.000,00

Spese tecniche: incarichi esterni da conferire;
        importo: €. 15.000,00 cap. 23430 “Spese tecniche Manutenzione
        straordinaria Palazzetto dello Sport”
        finanziamento: oneri urbaniz. per €. 15.000,00

totale spesa opera €. 165.000,00

forma d’appalto: procedura negoziata;

- in base al bando nazionale di finanziamento sopracitato essendo l'opera inferiore a €. 100.000,00 era atteso il massimo finanziamento attribuibile e pari al 100% del costo complessivo dell’intervento;

- l'intenzione della P.A. era di verificare l'attendibilità del contributo statale richiesto per successivamente procedere con la progettazione delle opere rimanenti;

- con l'approvazione dell'assestamento di bilancio, verificato che nel corso del 2013 la P.A. non ha proceduto alla vendita delle aree S.Rosa e preso atto dell'entrata in tono minore degli oneri di urbanizzazione che finanziavano l'opera in questione, il Consiglio Comunale ha proceduto ad eliminare i relativi finanziamenti; attualmente i corrispondenti capitoli 23300 “Manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport” e 23430 “Spese tecniche manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport” risultano azzerati;

- la P.A. è già stata informata a suo tempo che nel sito istituzionale www.sportgoverno.it era stato pubblicato che il bando stesso era dichiarato incostituzionale dall'omonima Corte nell'ottobre 2013 e che il Dipartimento stava lavorando per valutare nuovi strumenti di agevolazione e supporto in materia di impiantistica sportiva e per le politiche attive per lo sport;

- la nuova P.A., a seguito delle votazioni amministrative 2014, ha dato indirizzo per completare l'iter progettuale dell'insieme delle opere di manutenzione straordinarie di cui abbisogna la struttura comunale, anche nell'ottica di poter accedere a contributi regionali/nazionali che permettano di coprire parte della spesa, dato atto che la progettazione preliminare approvata è relativa ad una sola parte di interventi;

- tali interventi potranno essere eventualmente eseguiti per stralci in base alle disponibilità dei relativi bilanci comunali;

- il tecnico incaricato, a seguito di appositi incontri con lo scrivente e con la P.A., il 07/10/2014 al n. 10684 di prot. ha consegnato il progetto preliminare che comprende i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:
## a - rifacimento e sistemazione della rete scarichi meteorici;
## b - ripristino della pavimentazione dello scivolo posteriore;
## c - intonaco esterno risanante ad azione deumidificante;
## d - rifacimento della copertura palazzina servizi e coperto sud;
## e - pensilina di copertura della rampa;
## f - manutenzione della pavimentazione sportiva;
g - trattamento antipolvere delle tribune;

- tale progettazione si compone dei seguenti elaborati:
- relazione tecnico-illustrativa e generale;
- computo metrico;
- preventivo sommario di spesa;
- prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza;
- relazione geologica ed idrogeologica;
elaborati grafici:
- - TAV. 01 –Planimetrie generali;
- - TAV. 02 –Planimetrie generali esterni e individuazione interventi;
- - TAV. 03 – Planimetrie generali schema rete meteoriche e fognatura stato attuale;
- - TAV.04 – Planimetrie generali schema rete meteoriche e fognatura stato modificato;
- - TAV. 05 – individuazione degli intonaci e della pavimentazione dello scivolo da sostituire;
- - TAV. 06 - prospetti del fabbricato stato attuale;
- - TAV. 07 –prospetti del fabbricato stato stato modificato;
- - TAV. 08 -interventi sulla copertura: piante, prospetti e particolari – stato attuale, di progetto e sovrapposizione;
- - TAV. 09 - interventi di copertura scivoli, piante, prospetti e particolari;
- - TAV 10 – pianta piano primo: individuazione interventi sulle tribune e campo da gioco;

- tale progettazione prevede ora il seguente quadro economico preliminare di spesa:

A - Lavori progettuali:
- Rifacimento e sistemazione della rete scarichi meteorici	€. 123.000,00
- Ripristino della pavimentazione dello scivolo posteriore	€. 23.897,10
- Rifacimento degli intonaci della palazzina servizi e dello scivolo	€. 99.921,78
- Rifacimento della copertura palazzina servizi e coperto sud	€. 74.972,49
- Pensilina di copertura della rampa	€. 24.300,00
- Manutenzione della pavimentazione sportiva	€. 26.206,00
- Trattamento antipolvere delle tribune	€. 27.702,63

        Lavori soggetti a ribasso d’asta	€. 281.527,88
        Importo manodopera non soggetto a ribasso d’asta	€. 90.769,49
        Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€. 27.702,63
        Totale importo lavori progettuali	€. 400.000,00
B - Somme In Amministrazione:
- Imprevisti ed opere in economia diretta (i.c.)	€. 9.693,76
- Progettazione preliminare	€. 5.875,00
- Progettazione definitiva-esecutiva	€. 22.275,00
- Direzione dei lavori e contabilità	€. 10.250,00
- Sicurezza del cantiere	€. 9.600,00
- Incentivo ex Art 92 D.Lgs 163/2006, validazioni, assicurazioni	€. 8.000,00
- Indagini ex D.G.R.V. n. 2424/08	€. 1.800,00
- Oneri previdenziali (4%)	€. 1.992,00
- Quota A.V.C.P.	€. 375,00
- Quota per fondo accordi bonari	(art. 12 DPR 207/2010)	€. 4.500,00
- Accantonamento (art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs 163/2006)	€. 6.500,00
- I.V.A. del 22% su prestazioni professionali	€. 9.139,24
- I.V.A. del 10% su lavori	€. 40.000,10
Totale Somme in Amministrazione	€. 130.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 530.000,00

- l'opera quindi passa da un presunto costo di €. 165.000,00 ad €. 530.000,00;

- l’opera pubblica non ha necessità di ottenere nulla-osta nè di essere sottoposta all’esame della C.E.C. trattandosi di opere di manutenzione;

- in data 05/10/2015 si è tenuto l’incontro previsto dagli artt. 52 e seguenti del D.P.R. 207/'10, di cui al verbale agli atti, tra il responsabile del procedimento ed il progettista per la verifica del progetto preliminare con parere finale favorevole e con la presa d'atto che tale progettazione è conforme alle disposizioni contenute nel D.L.vo 163/'06 con particolare riferimento all'art. 17 del D.P.R. 207/'10;

- al fine del finanziamento e della realizzazione dell'opera pubblica si ricorda che la stessa, essendo attualmente di importo superiore a 100.000 euro, deve essere inserita nel programma triennale dei lavori pubblici come previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 ed inoltre l’art. 7 della L.R.V. n. 27/’03 dispone che : “ 1. Al fine di consentire l’accesso ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 a forme di finanziamento pubblico per un intervento di lavori pubblici, l’approvazione del progetto preliminare di un intervento è consentita anche in assenza della necessaria copertura di spesa nonché dell’inclusione dell’intervento medesimo nell'atto di programmazione triennale e nell’elenco annuale dei lavori pubblici.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 la realizzazione dell’intervento è comunque subordinata alla successiva inclusione del medesimo nell'atto di programmazione triennale e nell’elenco annuale dei lavori pubblici..” tale disposizione permette l’approvazione del progetto in esame in linea tecnica rimandando la copertura economica a futuri bilanci;

- in merito al progetto preliminare lo scrivente esprime parere tecnico favorevole e lo trasmette per l’approvazione tramite delibera di Giunta Comunale;”

 RITENUTO, tutto quanto suesposto, provvedere nel senso di approvare il progetto preliminare dell’opera pubblica di cui trattasi riconosciuto l'intervento come rientrante nei coerenti fini pubblici di salvaguardia e mantenimento consono del patrimonio pubblico;

        ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale;

   Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge,

# D E L I B E R A

di approvare, come esposto nelle premesse, il progetto preliminare relativo all’opera pubblica “manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport” così come predisposto dall'Ing. Campagnolo Livio di Breganze (VI) per un importo complessivo di €. 530.000,00, dando atto che tale progettazione è conforme alle disposizioni contenute nel D.L.vo 163/'06 con particolare riferimento all'art. 17 del D.P.R. 207/'10;

di dare atto che essendo l’importo dei lavori superiore ad euro 100.000,00 l’opera pubblica interessante la struttura sportiva di intera proprietà comunale necessita dell’inclusione nel programma triennale dei LL.PP.;

3) di rinviare al redigendo bilancio 2016 il finanziamento dell'opera pubblica, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 7 della L.R.V. n. 27/’033.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Ufficio Ragioneria	Ufficio	Tecnico	Ufficio del Segretario Generale

VISTO:	si attesta la relativa copertura	VISTO:	parere favorevole per la	VISTO:	parere favorevole sotto il
finanziaria dell’impegno di spesa	regolarità tecnico-amministrativa	profilo della legittimità

VISTO:	si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile

Il Ragioniere capo	Il Responsabile del Servizio	Il Segretario Generale

F.to Dall'Alba dott. Maria F.to Cavedon arch. Luca F.to Cecchetto dott. M.Teresa

________________________________________________________________________________

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Berti Roberto	F.to Cecchetto dott. M.Teresa
________________________________________________________________________________

Certificato di Pubblicazione
____________________

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio:

Zanè, lì 13 ottobre 2015	Il Segretario Generale

        F.to Cecchetto dott. M.Teresa ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 gg. dal _____________________________
e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

        __________________________