N. 263 reg.

 COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
________________________

OGGETTO:	OPERA PUBBLICA “RISTRUTTURAZIONE CASA PEGORARO/ ROMANATTI PER IL RICAVO DI RESIDENZE PER ANZIANI A ZANE'”: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. _______________

Il giorno due DICEMBRE 2015 _______________

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
presenti	assenti

SINDACO	BERTI Roberto	( X )	( )

ASSESSORI	BUSIN Alberto	( X )	( )
CAMPO Maria Giulia	( X )	( )
CAROLLO Silvia	( X )	( )
POZZER Giuseppe	( X )	( )

SEGRETARIO	CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa	( X )	( )

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

L’Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 31/07/2012 si sono approvati i preliminari, per l'acquisto dell'immobile denominato casa “Pegoraro/Romanatti;
- con atti di compravendita Rep. n. 598 in data 19 settembre 2012 (registrato a Thiene il 27 settembre 2012, serie 1V, al n. 45 e trascritto a Schio il 19 ottobre 2012 al n. 9160 R.G. E 7073 R.P.) e Rep. n. 599 del 20 settembre 2012 (registrato a Thiene il 27 settembre 2012, serie 1V, al n. 44 e trascritto a Schio il 19 ottobre 2012 al n. 9161 R.G. E 7074 R.P.), entrambi a rogito Segretario Comunale di Zanè, si è proceduto all'acquisto degli immobili sopracitati, per una spesa complessiva pari a €. 420.900,00;
- tali provvedimenti indicavano di acquistare i surriferiti beni immobili per adibirli a scopi sociali, e precisamente a Casa per Anziani, impegnandosi all'intitolazione dell'immobile che sarà “Casa Pegoraro/Romanatti”;
- per quanto attiene al finanziamento dell'opera pubblica in oggetto giova ricordare che l'Ente con nota del 16/08/2012 aveva richiesto la ridefinizione progettuale del contributo a suo tempo concesso dalla Fondazione Cariverona per il recupero della Cascina Torresan , contributo di €. 400.000,00 su una spesa ammessa pari a €. 1.479.200,00 da poter utilizzare per l’intervento in oggetto;
- a tale scopo la Fondazione Cariverona, a seguito di appositi incontri, aveva richiesto urgentemente il progetto almeno preliminare della nuova iniziativa per poter valutare la ridefinizione progettuale del contributo a suo tempo concesso;
- con determina dell’U.T.C. n° 224 del 20/09/2012 si incaricava il geom. Pettinà Giuliano di Zanè della progettazione preliminare dell’opera pubblica in oggetto per €. 4.970,68 (ogni onere compreso) con una ipotesi di spesa complessiva dell'opera pari a €. 1.230.000,00;
- con delibera di Giunta Comunale n. 215 del 07/11/2012 si approva il progetto preliminare per l'opera pubblica in oggetto così come predisposto dal geom. Pettinà Giuliano di Zanè (VI) per un importo complessivo di €. 1.435.000,00;
- la Fondazione Cariverona con nota datata 06/12/2012, qui pervenuta il 12/012/2012 al n. 15272 di prot., ha formalizzato il cambio di destinazione del contributo pari a €. 400.000,00 già deciso per la ristrutturazione di Cascina Torresan a favore del nuovo intervento su casa Pegoraro/Romanatti;
- con determina dell’U.T.C. n° 19 del 14/01/2013 si incaricava il geom. Pettinà Giuliano di Zanè della progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, DD.LL. e contabilità dell'opera pubblica “ristrutturazione casa Pegoraro/Romanatti per il ricavo di residenze per anziani”, per una spesa di €. 36.000,00 oltre ad oneri previdenziali 4% e fiscali IVA 21% (€. 45.302,40 ogni onere compreso) con una ipotesi di spesa complessiva dell'opera pari a €. 1.230.000,00;
- con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 30/01/2013 si accettava formalmente il contributo fino a €. 400.000,00, a suo tempo stanziato per la ristrutturazione ed il recupero funzionale della Cascina Torresan, per la nuova opera pubblica denominata “Ristrutturazione Casa Pegoraro/Romanatti per il ricavo di residenze per anziani”, stanziato dalla Fondazione Cariverona, demandando ai Responsabili dei Servizi la previsione del relativo introito nel bilancio comunale;
- con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 15/05/2013 si approva il progetto definitivo per l'opera pubblica in oggetto così come predisposto dal geom. Pettinà Giuliano di Zanè (VI) per un importo complessivo di €. 1.435.000,00, di cui €. 796.555,00 per opere in appalto, €. 15.500,00 per oneri della sicurezza ed €. 622.945,00 per somme in amministrazione;
- con delibera di Giunta Comunale n. 129 del 10/07/2013 si approvava il progetto esecutivo dell'opera in questione così come predisposto dal geom. Pettinà Giuliano di Zanè (VI) per un importo complessivo di €. 1.435.000,00, di cui €. 803.623,24 per opere in appalto, €. 15.500,00 per oneri della sicurezza ed €. 615.876,76 per somme in amministrazione oltre che impartire indirizzo per l’affidamento dei lavori tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 122 c. 7 e 57 c. 6 del D.Lgs. n. 163/’06 essendo l’importo a base d’asta pari a €. 819.123,24, inferiore a €. 1.000.000,00, demandando al Responsabile del Servizio la procedura negoziata con dieci ditte;
- con il medesimo provvedimento si dava atto che l’opera era inserita nel programma annuale lavori pubblici 2013 e risultava finanziata per l'intera spesa pari a €. 1.014.100,00, in quanto €. 420.900,00 sono già stati impegnati e liquidati nel bilancio 2012 per l'acquisto degli immobili interessati dai lavori come sotto specificato:
- €. 950.100,00 al capitolo 26510 “ristrutturazione casa Pegoraro/Romanatti per mini alloggi anziani”;
- €. 64.000,00 al capitolo 26520 “spese tecniche ristrutturazione casa Pegoraro/Romanatti per mini alloggi anziani”;
  del bilancio 2013;
  - per i lavori in oggetto è stato richiesto il codice unico progetto CUP E67B13000000002 e il codice identificativo gara CIG 52195740BA;
  - con determinazione del Settore Segreteria 2 n. 159 del 22/08/2013 si approvava il verbale delle operazioni relative alla procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori di “ristrutturazione casa Pegoraro/Romanatti per il ricavo di residenze per anziani a Zanè”, così come redatto dall’apposita Commissione dal quale si evinceva che aggiudicataria provvisoria della procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori in argomento era la ditta COR.MAR. Srl di Marostica (VI), la quale aveva presentato l’offerta con il maggior ribasso pari al 19,39% sul prezzo a base di gara di 803.623,24 + IVA + Euro 15.500,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo di contratto pari a €. 647.800,69 + IVA 10% + €. 15.500,00 + IVA 10% per oneri della sicurezza (complessivamente €. 729.630,76 IVA 10% cps.);
  - con determinazione n. 149 del 03/10/2013, si approvava il verbale del R.U.P. in data 02/10/2013 per la verifica dei requisiti attestati in sede di gara da parte della ditta COR.MAR. Srl di Marostica (VI), aggiudicataria provvisoria, e della ditta FAGGION ANTONIO SRL di Tezze sul Brenta (VI), seconda in graduatoria, con esito positivo, nominando conseguentemente aggiudicataria definitiva della procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori di “ristrutturazione casa Pegoraro/Romanatti per il ricavo di residenze per anziani a Zanè”, la ditta COR.MAR. Srl di Marostica (VI) per un importo di aggiudicazione €. 647.800,69 + I.V.A., oltre agli oneri per la sicurezza pari a €. 15.500,00 + I.V.A, pari a un ribasso offerto del 19,39% sull’importo a base d’appalto di €. 803.623,24 + IVA al 10%, oltre agli oneri per la sicurezza pari a €. 15.500,00 + I.V.A, e così per un totale complessivo di €. 729.630,76 ogni onere incluso, prevedendo altresì il relativo impegno di spesa;

- con determinazione n. 197 del 18.10.2013 si incaricava l’Ing. Mattiello Mario di Sarcedo (VI) della redazione del collaudo statico dei lavori dell'opera pubblica in argomento per una spesa complessiva pari a €. 1.900,00 + 4% + IVA 22% (€. 2.410,72 ogni onere compreso);

- il contratto d'appalto con la ditta COR.MAR. Srl di Marostica (VI) è stato stipulato in data 14/11/2013 rep. 622 del Segretario Comunale e registrato a Bassano del Grappa (VI) in data 29/11/2013 – Serie I – n. 138;
- con determinazione n. 228 del 03.12.2013 si approvava la prima perizia di assestamento delle somme in amministrazione in funzione degli esiti di gara, nonchè per adeguare l'IVA passata dal 21% al 22%;

- con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 14/05/2014 si approvava la prima perizia di variante relativa ai lavori in oggetto, come presentata dal DD.LL. il geom. Pettinà Giuliano di Zanè (VI), dando atto che l’importo dei lavori appaltati alla ditta COR.MAR. Srl di Marostica (VI), passava dal contrattuale importo di €. 647.800,69 + I.V.A. 10%, oltre agli oneri per la sicurezza pari a €. 15.500,00 + I.V.A 10%, (€. 663.300,69 + I.V.A. 10%) ad €. 705.938,53+ IVA 10%, oltre a €. 15.500,00 + I.V.A. 10% per oneri della sicurezza (€. 721.438,53 + I.V.A. 10%), con un aumento netto di €. 58.137,84 + I.V.A. 10% pari al 8,97% rispetto all’importo di contratto originario;

- con determinazione U.T.C. n. 123 del 03/07/2014, si assumevano gli impegni di spesa relativi alla prima perizia di variante;
- alla ditta appaltatrice COR.MAR. Srl sono stati liquidati i seguenti compensi:
1) Anticipazione contrattuale pari al 10% del valore contrattuale in data 11/12/2013 €. 64.780,07 + IVA 10% = €. 71.258,08 (fattura n. 10/D del 05/12/2013);
2) 1° Stato di Avanzamento Lavori in data 11/12/2013 €. 115.000,00 + IVA 10% = €. 126.500,00 (fattura n. 11/D del 10/12/2013);
3) 2° Stato di Avanzamento Lavori in data 03/07/2014 €. 0,00 per recupero dell'intero importo dell'anticipazione contrattuale;
4) 3° Stato di Avanzamento Lavori in data 31/07/2014 €. 0,00 per corretta individuazione di opere realizzate;
per un importo complessivo liquidato pari a €. 197.758,08 IVA 10% cps. rimanendo da liquidare l'importo contrattuale residuo pari a €. 595.824,30 IVA 10% cps. ( €. 541.658,46 + IVA 10%);

- con delibera di Giunta Comunale n. 198 del 15/10/2014 si:
a) prendeva atto del subentro della ditta Cortese Mario Srl alla ditta appaltatrice COR.MAR. Srl nel contratto d'appalto rep. n. 622 del 14/11/2013 e successiva perizia di variante di cui all'atto di sottomissione rep. n. 628 del 01/07/2014 dei lavori in oggetto;
b) autorizzava la stipula del contratto di subentro nei lavori dell'opera pubblica in oggetto per l'importo di €. 541.658,46 + IVA 10% (€. 595.824,30 IVA 10% cps. e compresi oneri della sicurezza) , il tutto agli stessi patti, condizioni e modalità di cui al contratto d'appalto n. rep. n. 622 del 14/11/2013 e successiva perizia di variante di cui all'atto di sottomissione rep. n. 628 del 01/07/2014 stipulati con la ditta COR.MAR. Srl prima aggiudicataria;

- con nuovo verbale di consegna lavori, sotto riserva di contratto, in data 10/11/2014 si è dato continuità agli stessi tramite la nuova ditta appaltatrice Cortese Mario Srl, con previsione contrattuale di conclusione prevista per il 30/04/2015 a seguito di sospensione lavori nel periodo tra il 24/12/2014 ed il 17/02/2015;

- il nuovo contratto di subentro è stato stipulato in data 04/12/2014 rep. 641 del Segretario Comunale, registrato a Bassano del Grappa (VI) il 12/12/2014 – Serie 1 – n. 382, per l'importo di €. 541.658,46 + IVA 10% (€. 595.824,30 IVA 10% cps. e compresi oneri della sicurezza);

- con determinazione U.T.C. n. 226 del 03/12/2014, si autorizzava la ditta Cortese Mario Srl di Marostica (VI), per il subappalto così descritto:
- I.B. di Imerio Basso con sede a Vicenza - Impianti termoidraulici/condizionamento, importo subappalto €. 95.000,00 (di cui €. 4.000,00 per oneri della sicurezza cps.) cat. OS 3 – OS 28;
  dando atto che il contratto di subappalto prevede il pagamento di vari Stati Avanzamento Lavori direttamente alla ditta appaltatrice Cortese Mario Srl di Marostica (VI) e che sarà compito della medesima liquidare il dovuto alla ditta subappaltatrice;

- con determinazione U.T.C. n. 227 del 03/12/2014, si autorizzava la ditta Cortese Mario Srl di Marostica (VI), per il subappalto così descritto:
- Lorenzato Ivano Impianti Elettrici con sede a Marano Vicentino (VI), importo subappalto €. 44.500,00 (di cui €. 1.500,00 per oneri della sicurezza cps.) cat. OS30;
  dando atto che il contratto di subappalto prevede il pagamento di vari Stati Avanzamento Lavori direttamente alla ditta appaltatrice Cortese Mario Srl di Marostica (VI) e che sarà compito della medesima liquidare il dovuto alla ditta subappaltatrice;

- con determinazione U.T.C. n. 236 del 10/12/2014, si rideterminavano gli impegni di spesa dell'opera pubblica a seguito del subentro sopra citato;

- con determinazione U.T.C. n. 239 del 11/12/2014, si liquidava l'anticipazione del 10% sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 26 ter della Legge n. 98/2013 (decreto del fare) pari a €. 54.165,85 + IVA 10% (€. 59.582,44) a favore della ditta appaltatrice Cortese Mario Srl, giusta fattura n. 01/D del 09/12/2014;

- con determinazione U.T.C. n. 242 del 15/12/2014, si introitava la somma di €. 178.519,21 versata dalla Fondazione Cariverona di Verona, quale acconto del contributo assegnato al Comune di Zanè per l'opera in argomento sulle spese rendicontate pari a €. 661.557,27;

- con determinazione U.T.C. n. 33 del 02/03/2015, si assumeva l'impegno di spesa a favore di Alto Vicentino Servizi SpA di Thiene (VI), previsto all'interno del quadro economico dell'opera pubblica in argomento, per il pagamento del contributo necessario all'allacciamento al pubblico acquedotto delle future utenze ricomprese nell'immobile per una spesa di €. 2.310,00 + IVA 10% (€. 2.541,00 IVA 10% cps.);
- con determinazione U.T.C. n. 35 del 06/03/2015, si prendeva atto del collaudo statico dell’opera pubblica in argomento datato 14/01/2015, protocollato al n. 2114 di prot. del 25/02/2015, redatto dall’Ing. Mattiello Mario di Sarcedo (VI) , tecnico incaricato;

- con determinazione U.T.C. n. 36 del 10/03/2015, si assumeva l'impegno di spesa a favore di Telecom Italia Spa per servizio assistenza scavi per la predisposizione della rete telefonica delle future utenze ricomprese nell'immobile per una spesa di €. 185,54 + IVA 22% (€. 226,36 IVA 22% cps.);

- con determinazione U.T.C. n. 42 del 25/03/2015, si assumeva l'impegno di spesa a favore di di ENEL Distribuzione SpA - Unità Commerciale Rete, previsto all'interno del quadro economico dell'opera pubblica in argomento, per il pagamento del corrispettivo necessario all'allacciamento alla rete di distribuzione energia elettrica delle future utenze ricomprese nell'immobile per una spesa di €. 5.339,40 + IVA 22% (€. 6.514,07 IVA 22% cps.);
- con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 22/04/2015 si approvava la seconda perizia di variante relativa ai lavori in oggetto, come presentata dal DD.LL. il geom. Pettinà Giuliano di Zanè (VI), dando atto che l’importo dei lavori appaltati originariamente alla ditta COR.MAR. Srl, poi alla ditta Cortese Mario Srl di Marostica (VI) passava dal contrattuale importo di €. 705.938,53 + I.V.A. 10%, oltre agli oneri per la sicurezza pari a €. 15.500,00 + I.V.A 10%, (€. 663.300,69 + I.V.A. 10%) ad €. 720.816,67+ IVA 10%, oltre a €. 15.500,00 + I.V.A. 10% per oneri della sicurezza (€. 736.316,67 + I.V.A. 10%), con un aumento netto di €. 14.878,14 + I.V.A. 10% pari al 2,107% (2,746% rispetto all'importo contrattuale Cortese Mario Srl);

- con determinazione U.T.C. n. 108 del 11/06/2015, si assumevano gli impegni di spesa relativi alla seconda perizia di variante;

- con determinazione U.T.C. n. 141 del 03/09/2015, si affidava, alla ditta Gruppo 5 Srl di Zanè (VI), la fornitura e posa in opera di attrezzature per la zona giorno delle otto residenze per anziani autosufficienti ricavate nella ristrutturazione di Casa Pegoraro-Romantti di via Roma a Zanè, per una spesa di €. 28.161,00 + IVA 22% (€. 34.356,42 IVA 22% cps.);

- con determinazione U.T.C. n. 143 del 15/09/2015, si affidava, alla ditta Antonello Climax Snc di Zanè (VI), la fornitura e posa in opera di un impianto di climatizzazione per la residenza singola denominata “dependance” di Casa Pegoraro-Romanatti di via Roma a Zanè, per una spesa presunta di €. 1.137,00 + IVA 22% (€. 1.387,14 IVA 22% cps.);

- con determinazione U.T.C. n. 149 del 24/09/2015, si affidava, alla ditta IMP di Zanè (VI), l'interveno di pulizia straordinaria delle otto residenze per anziani autosufficienti ricavate nella ristrutturazione di Casa Pegoraro-Romantti di via Roma a Zanè, per una spesa presunta di €. 2.840,00 + IVA 22% (€. 3.464,80 IVA 22% cps.);

- con determinazione U.T.C. n. 165 del 22/10/2015, si affidava,alla ditta C.G.R. di Gatti Raffaello di Thiene la fornitura di una tabella in plexiglas da posizionare sulla facciata esterna dell'immobile comunale “Casa Pegoraro/Romanatti”, per una spesa di €. 217,00 + Iva 22% (€. 264,74 Iva 22% cps.);

- con determinazione U.T.C. n. 177 del 03/11/2015, si affidava, alla ditta Miazzon Srl di Schio (VI), la somma di €. 2.148,64 IVA 22% cps., quale supplemento di spesa per la fornitura di materiale idraulico per l'anno 2015, finalizzato all'acquisto di adeguate attrezzature per i sette locali bagno della Casa Pegoraro/Romanatti di Via Roma;

- con determinazione U.T.C. n. 179 del 05/11/2015, si impegnava la somma di €. 122,00 + €. 1,50 per spese di bollettino c.c.p, per un totale di €. 123,50, a favore di Enel Distribuzione Spa, quale corrispettivo fisso e dovuto per l'espletamento delle procedure, richieste da Enel, per la messa in funzione dell'impianto fotovoltaico delle residenze per anziani autosufficienti di Casa Pegoraro-Romanatti di via Roma;

- con determinazione U.T.C. n. 195 del 25/11/2015, si impegnava la somma di €. 418,81, a favore del geom. Pettinà Giuliano di Zanè (VI) quale progettista e DD.LL. dell'opera in oggetto per adeguamento dell'IVA sulle spese tecniche passata dal 21% al 22% nel corso dell'esecuzione dei lavori;

- i lavori dell’opera pubblica sono consegnati in via d'urgenza il 21/10/2013 e sono stati conclusi il 09/06/2015, giusti verbali della DD.LL. agli atti dello scrivente, e quindi entro i termini contrattuali;

- alla nuova ditta appaltatrice Cortese Mario Srl sono stati liquidati i seguenti compensi:
1) Anticipazione contrattuale pari al 10% del valore contrattuale in data 11/12/2014 €. 54.165,85 + IVA 10% = €. 59.582,44(fattura 01/D del 09/12/2014);
2) 4° Stato di Avanzamento Lavori in data 11/12/2014 €. 218.518,90 + IVA 10% = €. 240.370,79,00 (fattura n. 02/D del 09/12/2014);
1. 5° Stato di Avanzamento Lavori in data 08/04/2015 €. 146.233,07 + IVA 10% = €. 160.856,38 (fattura n. 01/E del 23/03/2015 con recupero dell'intero importo dell'anticipazione contrattuale e verifica del pagamento alle ditte subappaltatrici);
2. 6° Stato di Avanzamento Lavori in data 31/07/2015 €.136.892,19 + IVA 10% = €. 150.581,41 (fattura n. 02/E del 04/08/2015 con verifica del pagamento alle ditte subappaltatrici)
per un importo complessivo liquidato (compreso importo ditta COR.MAR. Srl) pari a €. 735.590,08 + IVA 10% cps. (€. 809.149,09 IVA 10% cps.) rimanendo da liquidare l'importo contrattuale residuo pari a €. 726,59 + IVA 10% (€. 799,25 ogni onere compreso);

- il DD.LL. geom. Pettinà Giuliano di Zanè (VI) ha presentato in data 02/12/2015 al n. 13113 di prot. la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dalle ditte appalttarici;

- VISTO il D.U.R.C. ricevuto tramite il sistema DURC ONLINE in data 02/12/2015, che attesta la regolarità contributiva della ditta Cortese Mario Srl nei confronti dell’INPS, INAIL e Cassa Edile - C.E.A. di Vicenza;

- VISTO:
- il collaudo statico a firma del Ing. Mattiello Mario di Sarcedo (VI), depositato presso l’U.T.C. del Comune di Zanè (VI) reparto C.A.E.M. in data 20/02/2015;
- le dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico e radio televisivo, rilasciate dalla ditta “IMPIANTI ELETTRICI LORENZATO IVANO” di Marano Vicentino (VI) in data 25/08/2015;
- i rapporti di collaudo impianto idro sanitario, impianto termoidraulico a pavimento, impianto di climatizzazione e/o pompa di calore, redatti in data 17/072015 e in data 30/04/2015 dalla ditta “I.B. IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED ELETTRICI DI P.I. IMERIO BASSO” di Polegge (VI);
- le dichiarazioni di conformità dell'impianto pompa di calore, rilasciate dalla ditta “I.B. IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED ELETTRICI DI P.I. IMERIO BASSO” di Polegge (VI) in data 07/09/2015;
- le dichiarazioni di conformità dell'impianto idro-termo-sanitario, rilasciate dalla ditta “I.B. IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED ELETTRICI DI P.I. IMERIO BASSO” di Polegge (VI) in data 07/09/2015;
- le dichiarazioni di conformità dell'impianto solare termico, rilasciate dalla ditta “I.B. IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED ELETTRICI DI P.I. IMERIO BASSO” di Polegge (VI) in data 07/09/2015;
- la certificazione energetica della serramentistica installata, nonché la marchiatura CE e la certificazione dei vetri antifortunistici prodotta dalla ditta “Ideal Fenster srl” di Thiene (VI);
- la dichiarazione di conformità ai sensi del D. Lgs. 17/2010 e la marchiatura CE 2006/42/CE, 2006/95/CE e 2004/108/CE della piattaforma per disabili modello CEAM, prodotto Minilift, impianto n. 22NE0718;
- la dichiarazione di conformità della linee di alimentazione ascensore / piattaforma elevatrice prodotta dalla ditta “IMPIANTI ELETTRICI LORENZATO IVANO” di Marano Vicentino (VI) in data 30/04/2015;
- il verbale dei controlli finali e messa in servizio della piattaforma elevatrice, impianto n.ro 22NE0718 del 2014 redatto in data 08/06/2015 dal Sig. Cappellotto Andrea della ditta “Otis”;
- gli Attestati di Prestazione Energetica a firma del geometra Facchin Giancarlo John, per conto della DD.LL., emessi in data 29/09/2015 con i quali si certificava la classe energetica “A” per ogni singola unità immobiliare facente parte del fabbricato oggetto di ristrutturazione;
- Verificato che la DD.LL. in luogo dell’avviso ad opponendum previsto dall’art. 218 del DPR 207/'10 ha dichiarato che per l’effettuazione dei lavori non sono state espropriate proprietà private e non si sono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi e che agli atti risulta la certificazione della non cessione da parte della ditta appaltatrice dei crediti o procure o deleghe per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in appalto e che non esistono atti impeditivi di altro genere per il pagamento avendo la medesima depositato le fatture quietanziate relative ai subappalti autorizzati a favore della ditta I.B. di Imerio Basso con sede a Vicenza e della ditta Lorenzato Ivano Impianti Elettrici con sede a Marano Vicentino (VI);

- CONSIDERATO che l’Ufficio Tecnico Comunale ha verificato la documentazione inerente la contabilità finale dell’opera, così come presentata dal DD.LL. geom. Pettinà Giuliano di Zanè (VI) e ritiene, quindi, di esprimere parere favorevole all’approvazione della stessa e del certificato di regolare esecuzione dei lavori per l’importo di €. 736.316,67 + IVA 10% a cui detratti i pagamenti già corrisposti pari a €. 735.590,08 + IVA 10%, resta un credito a favore della ditta Cortese Mario Srl di Marostica (VI) pari a €. 726,59 + IVA 10% (€. 799,25 ogni onere compreso);

- in conseguenza alla presentazione della contabilità finale dei lavori, il quadro economico di spesa approvato viene assestato come segue:

Quadro approvato

A1 – Totale A CORPO per Lavori Contrattuali e di Seconda Perizia di Variante
al netto del ribasso d’asta del 19,39%	€uro	720.816,67

Oneri ed apprestamenti per la sicurezza calcolati ai sensi
dell’art.lo 7 del D.P.R. 222 del 03.07.2003 e NON
soggetti a ribasso d’asta ai sensi della Legge 109/94

A2 – Totale complessivo A CORPO per la sicurezza
NON soggetto a ribasso d’asta	€uro	15.500,00

IMPORTO TOTALE A CORPO PER LAVORI CONTRATTUALI
E DI PRIMA PERIZIA DI VARIANTE	€uro	736.316,67

B – SOMME IN AMMINISTRAZIONE

B1 – Acquisto immobili	€uro	420.900,00

B2 – Spese contrattuali per acquisto immobili	€uro	10.000,00

B3 - I.V.A. 10%
sui punti A1e A2	€uro	73.631,67

B4 – Contributo metanizzazione per
eliminazione contatori:	€uro	0,00

B5 – Contributo elettrificazione per spostamento contattori
esistenti e nuovi contattori (IVA cps.):	€uro	6.514,07
B6 – Contributo acquedotto per spostamento contattori
esistenti, nuovi contattori e nuova linea di adduzione
dalla condotta principale di via Roma (IVA cps.):	€uro	2.541,00
B7 – Contributo AVCP per gara d’appalto	€uro	735,00

B8 - Spese tecniche progettuali preliminari, definitiva,
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
ai sensi del D.Lgs. 81/08, direzione lavori, contabilità, misure,
di Prima Perizia di Variante e di Seconda Perizia di Variante	€uro	49.950,00

B9 - Spese tecniche per pratiche di accatastamento
(frazionamento, inserimenti e correzioni mappe, doc.fa)	€uro	5.500,00

B10 - Spese tecniche per collaudo tecnico/amministrativo	€uro	2.000,00

B11 - Per oneri fiscali (5% C.I. + I.V.A. 22%)
sui punti dal B8 al B10	€uro	16.143,45

B12 - Spese tecniche per collaudo statico
(oneri fiscali e contributi cps.)	€uro	2.410,72

B13 – Art.lo 92 Legge 163/2006 (2% dell’importo totale dei lavori)
€uro 819.123,24 x 2%	€uro	16.382,46

B14 – Imprevisti (Iva compresa)	€uro	91.974,96

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro	698.683,33

IMPORTO TOTALE DELL'OPERA
€uro # 1.435.000,00 #
 (diconsi €uro unmilionequattrocentotrentacinquemila / 00)

Quadro assestato

A – LAVORI PROGETTUALI D’APPALTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E SECONDA PERIZIA DI VARIANTE

A1 – Totale A CORPO per Lavori Contrattuali e di Seconda Perizia di Variante
al netto del ribasso d’asta del 19,39%	€uro	720.816,67

Oneri ed apprestamenti per la sicurezza calcolati ai sensi
dell’art.lo 7 del D.P.R. 222 del 03.07.2003 e NON
soggetti a ribasso d’asta ai sensi della Legge 109/94

A2 – Totale complessivo A CORPO per la sicurezza
NON soggetto a ribasso d’asta	€uro	15.500,00

IMPORTO TOTALE A CORPO PER LAVORI CONTRATTUALI
E DI PRIMA PERIZIA DI VARIANTE	€uro	736.316,67

B – SOMME IN AMMINISTRAZIONE

B1 – Acquisto immobili	€uro	420.900,00

B2 – Spese contrattuali per acquisto immobili	€uro	10.000,00

B3 - I.V.A. 10%
sui punti A1e A2	€uro	73.631,67

B4 – Contributo metanizzazione per
eliminazione contatori:	€uro	0,00

B5 – Contributo elettrificazione per spostamento contattori
esistenti e nuovi contattori (IVA cps.):	€uro	6.514,07

B6 – Contributo acquedotto per spostamento contattori
esistenti, nuovi contattori e nuova linea di adduzione
dalla condotta principale di via Roma (IVA cps.):	€uro	2.541,00

B7 – Contributo Telecom per assistenza scavi nuova linea
        telefonica (IVA cps.):	€uro	226,36

B7 – Contributo AVCP per gara d’appalto	€uro 375,00

B8 - Spese tecniche progettuali preliminari, definitiva,
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
ai sensi del D.Lgs. 81/08, direzione lavori, contabilità, misure,
di Prima Perizia di Variante e di Seconda Perizia di Variante	€uro	49.950,00

B9 - Spese tecniche per pratiche di accatastamento
(frazionamento, inserimenti e correzioni mappe, doc.fa)	€uro	5.400,00

B10 - Spese tecniche per collaudo tecnico/amministrativo	€uro	0,00

B11 - Per oneri fiscali (4% C.I. + I.V.A. 22%)
sui punti dal B8 al B10	€uro	15.415,68

B12 - Spese tecniche per collaudo statico
(oneri fiscali e contributi cps.)	€uro	2.410,72

B13 – Art.lo 92 Legge 163/2006 (2% dell’importo totale dei lavori)
€uro 819.123,24 x 2%	€uro	16.382,46

B 14 – acquisto attrezzatura zona giorno (IVA 22% cps.)	€uro	34.356,42

B 15 – spese per attivazione impianto fotovoltaico Enel	€uro	123,50

B 16 – acquisto attrezzatura zona bagno (IVA 22% cps.)	€uro	2.148,64

B 17 – acquisto tabella di intitolazione opera Fondazione
        Cariverona(IVA 22% cps.)	€uro	264,74

B 18 – acquisto climatizzatore locale dependance (IVA 22% cps.)	€uro	1.387,14

B 19 – pulizia straordinaria immobile (IVA 22% cps.)	€uro	3.464,80

B14 – Imprevisti (Iva compresa)	€uro	53.191,13

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro	698.683,33

IMPORTO TOTALE DELL'OPERA
€uro # 1.435.000,00 #
 (diconsi €uro unmilionequattrocentotrentacinquemila / 00)

  dando atto che rimangono a residuo quali economie di spesa €. 53.191,13

- con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente esecutivo, di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di “ristrutturazione casa Pegoraro/Romanatti per il ricavo di residenze per anziani a Zanè”, così come presentata dal DD.LL. geom. Pettinà Giuliano di Zanè (VI), per un importo dei lavori eseguiti pari a €. €. 736.316,67 + IVA 10% a cui detratti i pagamenti già corrisposti pari a €. 735.590,08 + IVA 10%, resta un credito a favore della ditta Cortese Mario Srl di Marostica (VI) pari a €. 726,59 + IVA 10% (€. 799,25 ogni onere compreso); Si richiede, inoltre, lo svincolo delle polizze fidejussorie prestate dalla ditta a garanzia dei lavori.

  RITENUTO così provvedere;

      ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

D E L I B E R A

di approvare, come esposto nelle premesse, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “ristrutturazione casa Pegoraro/Romanatti per il ricavo di residenze per anziani a Zanè”, così come presentata dal DD.LL. geom. Pettinà Giuliano di Zanè (VI), per un importo dei lavori eseguiti pari a €. 736.316,67 + IVA 10% a cui detratti i pagamenti già corrisposti pari a €. 735.590,08 + IVA 10%, resta un credito a favore della ditta Cortese Mario Srl di Marostica (VI) pari a €. 726,59 + IVA 10% (€. 799,25 ogni onere compreso);

di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussorie costituite;

1. di dare atto che l’opera per €. 1.435.000,00 risulta finanziata come segue:
  - per €. 1.014.100,00, in quanto €. 420.900,00 sono già stati impegnati e liquidati nel bilancio 2012 per l'acquisto degli immobili interessati dai lavori:
  - €. 950.100,00 al capitolo 26510 “ristrutturazione casa Pegoraro/Romanatti per mini alloggi	anziani” già impegnati per €. 855.736,56 con determine n. 149/'13 (imp. 452/'13) – n. 210/'13 (imp.505/'13) - n. 123/'14 (imp.7/'15) – n. 236/'14 (imp.228/'14 e 03/'15) – n. 36/'15 (imp. 171/'15) – n. 42/'15 (imp. 1/85/'15) – n. 33/'15 (imp. 167/'15) - n. 108/'15 (imp. 5.1/'15) - n. 141/'15 (imp. 5.2/'15) – n. 143/'15 (imp. 5.3/'15) – n. 165/'15 (imp. 5.5/'15) - n. 179/'15 (imp. 5.6/'15);
  - €. 64.000,00 al capitolo 26520 “spese tecniche ristrutturazione casa Pegoraro/Romanatti per mini alloggi anziani” già impegnati per €. 22.369,05 con determine n. 123/'13 (imp. 367/'13) – n. 197/'13 (imp. 485/'13) - n. 108/'15 (imp. 6.1/'15) - n. 125/'15 (imp. 6.2/'15) – n. 195/'15 (imp. 7.2/'15) ;
  del bilancio 2015;
2. di dare atto che alla presente opera pubblica sono stati assegnati:
  - Codice Identificativo Gara CIG = 52195740BA
  - Codice Unico Progetto CUP = E67B13000000002

di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente esecutivo ai sensi art. 134, comma 4, del D. Leg. 267/2000.

______________________________________________________________________________________________________________________

Ufficio Ragioneria	Ufficio	Tecnico	Ufficio del Segretario Generale

VISTO:	si attesta la relativa copertura	VISTO:	parere favorevole per la	VISTO:	parere favorevole sotto il
finanziaria dell’impegno di spesa	regolarità tecnico-amministrativa	profilo della legittimità

VISTO:	si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile

Il Ragioniere capo	Il Responsabile del Servizio	Il Segretario Generale

F.to Dall'Alba dott. Maria F.to Cavedon arch. Luca F.to Cecchetto dott. M.Teresa

________________________________________________________________________________

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Berti Roberto	F.to Cecchetto dott. M.Teresa
________________________________________________________________________________

Certificato di Pubblicazione
____________________

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio:

Zanè, lì 4 dicembre 2015	Il Segretario Generale

        F.to Cecchetto dott. M.Teresa ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 gg. dal _____________________________
e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

        __________________________